Załącznik do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji technicznych dostawy i montażu urządzeń, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz dostaw i montaż urządzeń pod budowę/ modernizację i doposażenie placów zabaw dla dzieci, na terenie miasta Jarosławia w ramach zadania pn.:   
***„Place zabaw na terenie Miasta Jarosławia”.***

**Zamówienie obejmuje wykonanie projektu dla:**

* **placu zabaw dla dzieci przy ul. Niepodległości,**
* **plac zabaw dla dzieci na os. Kombatantów,**
* **plac zabaw na os. Jagiellonów,**
* **plac zabaw na os. Kalinki,**
* **plac zabaw na os. Piłsudskiego,**
* **plac zabaw na os. Witosa,**
* **plac zabaw na os. Armii Krajowej,**
* **plac zabaw na os. Kopernika,**
* **plac zabaw na os. Wojska Polskiego.**

**Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:**

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane,

- 45111200-0 Roboty ziemne,

- 45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych,

- [43327000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-z-gotowych-elementow-5754) Sprzęt z gotowych elementów,

- [43325000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-parkow-i-placow-zabaw-5752) Wyposażenie parków i placów zabaw,

- 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu.

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji ***„Place zabaw na terenie Miasta Jarosławia”.*** Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na zakupie, dostawie   
i montażu urządzeń wraz z tablicą i regulaminem. Wykonanie niezbędnych projektów   
i uzgodnień z gestorami sieci.

1. **Lokalizacja inwestycji**

Inwestycja zlokalizowana jest w Jarosławiu przy istniejących osiedlach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLACE ZABAW JAROSŁAW | | | | |  |
|  | Zestaw zabawowy | Huśtawka ważka | Sprężynowiec | Karuzela talerzowa | Ławka |
| **os. Armii Krajowej** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **os. Kaliniki** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **os. Witosa** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **os. Piłsudskiego** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **os. Wojska Polskiego** | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| **os. Kombatantów** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **os. Jagiellonów** | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| **os. Niepodległości** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ul. M. Kopernika** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

1. **W ramach inwestycji zakres prac obejmuję:**
2. demontaż i montaż nowych urządzeń,
3. renowacja lub wymiana urządzenia urządzeń,
4. wymiana ławek i koszy,
5. zagospodarowanie zieleni,
6. montaż tablicy z regulaminem,
7. uporządkowanie terenu,
8. **Wymagania ogólne**

Zamówienie należy zrealizować na mapie do celów projektowych, w oparciu o aktualne mapy ewidencyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntu i budynków, wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego i nawierzchni, jak i wszelkie inne niezbędne opracowania, sprawdzenia, uzgodnienia (np. z gestorami mediów, konserwatorem zabytków) uzyskane przez Wykonawcę własnym staraniem i kosztem, a konieczne do właściwego sporządzenia zamówienia.

1. **Przygotowanie dokumentacji .**

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, w tym: przebieg i położenie, geometrię, proponowane konstrukcje oraz wszelkie inne dane wyjściowe niezbędne do projektowania i kosztorysowania.

W rozwiązaniach projektowych muszą mieć zastosowanie materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia zgodne z obowiązującą normą i posiadające odpowiednie atesty.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie w okresie jego realizacji do prezentacji postępów prac projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w terenie objętym zakresem prac projektowych w celu zweryfikowania dokumentów i informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań projektowych.

Przy opracowywaniu wstępnej koncepcji zagospodarowania placu zabaw należy zachować strefy bezpieczne pomiędzy urządzeniami, unikać ich umiejscowienia na sieciach podziemnych, w tym również alejek.

Materiały z których wykonane będą urządzenia zabawowe muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych (muszą być opatrzone odpowiednimi certyfikatami jakości lub atestami).

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do ujęcia w koncepcji zagospodarowania placu zabaw istniejących urządzeń zabawowych.

1. **Parametry urządzeń**

Wszystkie zamontowane elementy muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015.Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe. Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w ramach zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia.

W załączniku do opisu jest zdjęcie pokazujące urządzenia zabawowe.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia określa:**

* Niniejszy opis przedmiotu zamówienia
* Wzór umowy

1. **Gwarancja**Okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. **Planowany termin realizacji zamówienia.**

Zamówienie należy zrealizować do 30 dni od daty zawarcia umowy.