OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Zadanie 1.Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenach zieleni miejskiej, pasach drogowych oraz cmentarzach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław

##### Przedmiotem zamówienia jest wycinka 38 drzew wraz z wyfrezowaniem pni  wskazanych            w wykazie drzew w tabeli nr 1,

Opis warunków prowadzenia prac :

- Drzewa przeznaczone do wycinki (Tabela nr 1) rosną  w pasach drogowych dróg miejskich, na terenie zieleni miejskiej, cmentarzach komunalnych. Wycinka wszystkich drzew jest o średnim  stopniu trudności.  Możliwe jest użycie zwyżki lub użycia lin. Prace przy drzewach w pobliżu dróg publicznych wymagają właściwego zabezpieczenia i oznakowania.

Termin rozpoczęcia prac – data podpisania umowy

Termin wykonania prac : 130 dni od zawarcia umowy

##### Tabela 1. Wykaz drzew do wycinki

|  | Gatunek drzewa | Obwód pnia | Lokalizacja/ pozwolenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jabłoń kwiecista | 86 | Działka nr 1060/12 oś. Jagiellonów z wniosku WM Jagiellonów 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 19.09.2023 r. znak ŚR 613.80.023 (20/2023) |
| 2 | Jabłoń kwiecista | 95 |  |
| 3 | Orzech włoski | 92 | działka 5-702/4 przy ul. Danilewicza Starosta Jarosławski decyzja z dnia 26.05.2023 znak:ŚR.613.60.2023 (14/2023) |
| 4 | Orzech włoski | 101 |  |
| 5 | Orzech włoski | 95 |  |
| 6 | Orzech włoski | 98 |  |
| 7 | Orzech włoski | 88 |  |
| 8 | Sosna zwyczajna | 86 | działka 4-3338/3 przy Kopystyńskiego Starosta Jarosławski decyzja z dnia 03.04.2023 znak:ŚR.613.48.2023 (13/2023) |
| 9 | Sosna zwyczajna | 48 |  |
| 10 | Sosna zwyczajna | 89 |  |
| 11 | Wierzba biała | 430 | działka 878 obr 2 rów przy drodze ul. Kruhel Pawłosiowski Starosta Jarosławski decyzja z dnia 17.04.2023 znak:ŚR.613.45.2023 (10/2023) |
| 12 | Brzoza brodawkowata | 160 | przy pasie drogowym ul. Akacjowej Starosta Jarosławski decyzja z dnia 17.04.2023 znak:ŚR.613.44.2023 (9/2023) |
| 13 | Żywotnik zachodni | 140 | Cmentarz Komunalny przy ul. Krakowskie przy grobowcu Burmistrza Dietzuisa Konserwator zabytków decyzja nr 147/2024 z dn 04.06.2024 Znak: IRN-III.5147.2.147.2024.TB (13/2024) |
| 14 | Żywotnik zachodni | 130 |  |
| 15 | Jesion wyniosły | 123 | Zaplecze nieruchomości Spytka 9 Konserwator zabytków decyzja nr 308/2023 z dn 09.10.2023 Znak: IRN-III.5147.2.270.2023.TB ( 22/2023) |
| 16 | Jesion wyniosły | 88 |  |
| 17 | Żywotnik zachodni | 133 | działka 247 obr 5 Cmentarz Komunalny przy ul. Krakowskiej Kwatera 12 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 11.03.2024 znak:ŚR.613.17.2024 (4/2024) |
| 18 | Żywotnik zachodni | 96 |  |
| 19 | Wiąz szypułkowy | 150 | działka 2757 obr 5 w pasie ul. Nabielaka przy ogrodzeniu ZOZ Starosta Jarosławski decyzja z dnia 23.04.2024 znak:ŚR.613.16.2024 (5/2024) |
| 20 | Topola biała | 190 | działka 1542 obr 3 - Bulwary nad Sanem Starosta Jarosławski decyzja z dnia 20.03.2024 znak:ŚR.613.19.2024 (6/2024) |
| 21 | Świerk pospolity | 130 | działka 2851 obr 5 za oś Kombatantów przy garażach Starosta Jarosławski decyzja z dnia 30.04.2024 znak:ŚR.613.36.2024 (7/2024) |
| 22 | Orzech włoski | 89 | działka 927/4 obr 4 - droga wewnętrzna -boczna Pogodnej Starosta Jarosławski decyzja z dnia 09.04.2024 znak:ŚR.613.32.2024 (8/2024) |
| 23 | Orzech włoski | 170 | działka 2081/2 obr 4 - pas drogowy ul. Farnej Konserwator zabytków decyzja nr 85/2024 z dn 03.04.2024 Znak: IRN-III.5147.2.109.2024.TB ( 9/2024) |
| 24 | Żywotnik zachodni | 140 | działka nr 247 obr 5 Cmentarz Komunalny przy ul. Krakowskiej przy grobowcu burmistrza Dietzuisa Konserwator zabytków decyzja nr 147/2024 z dn 04.06.2024 Znak: IRN-III.5147.2.147.2024.TB (13/2024) |
| 25 | Żywotnik zachodni | 130 |  |
| 26 | Robinia akacjowa | 145 | działka 1550/1 obr 4 pas drogowy ul. Kraszewskiego ……………………. (16/2024) |
| 27 | Robinia akacjowa | 146 |  |
| 28 | Robinia akacjowa | 140 |  |
| 29 | Jesion wyniosły | 90 | działka nr obr 5 pzs drogowy ul. Wyspiańskiego ………………………. (17/2024) |
| 30 | Jesion wyniosły | 90 |  |
| 31 | Żywotnik zachodni | 153 | działka nr 247 obr 5 Cmentarz Komunalny przy ul. Krakowskiej przy ołtarzu KW 16 Konserwator zabytków decyzja nr 169/2024 z dn 20.06.2024 Znak: IRNIII.5147.2.173.2024.TB (18/2024) |
| 32 | Żywotnik zachodni | 135 |  |
| 33 | Dąb czerwony nr 851 | 186 | Park miejski przy ul. Bandurskiego Konserwator zabytków decyzja nr 194/2024 z dn 05.07.2024 Znak: IRN-III.5147.2.189.2024.TB (21/2024) |
| 34 | Dąb czerwony nr 851 | 186 |  |
| 35 | Klon jawor nr 1473 | 180 | Park miejski przy ul. Bandurskiego Konserwator zabytków decyzja nr 183/2024 z dn 28.06.2024 Znak: IRN-III.5147.2.185.2024.TB (20/2024) |
| 36 | Topola biała | 170 | Pas ul Bocznej Sanowej ……………… (22/2024) |
| 37 | Robinia akacjowa | 164 |  |
| 38 | Jesion wyniosły | 264 | Cmentarz Garbarze Starosta Jarosławski decyzja z dnia 09.07.2024 znak:ŚR.613.54.2024 (15/2024) |

##### KOSZTORYS  OFERTOWY

##### Na wykonywanie prac związanych z wycinką oraz frezowaniem pni drzew

##### na terenach zieleni i cmentarzach komunalnych stanowiących mienie

Gminy Miejskiej Jarosław

| lp | Gatunek drzewa | Obwód pnia /średnica | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wycinka drzew |  |  |  |  |
| 1 | Jabłoń kwiecista | 86/27 |  |  |
| 2 | Jabłoń kwiecista | 95/30 |  |  |
| 3 | Orzech włoski | 92/29 |  |  |
| 4 | Orzech włoski | 101/32 |  |  |
| 5 | Orzech włoski | 95/30 |  |  |
| 6 | Orzech włoski | 98/32 |  |  |
| 7 | Orzech włoski | 88/28 |  |  |
| 8 | Sosna zwyczajna | 86/27 |  |  |
| 9 | Sosna zwyczajna | 48/15 |  |  |
| 10 | Sosna zwyczajna | 89/28 |  |  |
| 11 | Wierzba biała | 430/137 |  |  |
| 12 | Brzoza brodawkowata | 160/51 |  |  |
| 13 | Żywotnik zachodni | 140/44 |  |  |
| 14 | Żywotnik zachodni | 130/41 |  |  |
| 15 | Jesion wyniosły | 123/39 |  |  |
| 16 | Jesion wyniosły | 88/28 |  |  |
| 17 | Żywotnik zachodni | 133/42 |  |  |
| 18 | Żywotnik zachodni | 96/30 |  |  |
| 19 | Wiąz szypułkowy | 150/48 |  |  |
| 20 | Topola biała | 190/60 |  |  |
| 21 | Świerk pospolity | 130/41 |  |  |
| 22 | Orzech włoski | 89/28 |  |  |
| 23 | Orzech włoski | 170/54 |  |  |
| 24 | Żywotnik zachodni | 140/44 |  |  |
| 25 | Żywotnik zachodni | 130/41 |  |  |
| 26 | Robinia akacjowa | 145/46 |  |  |
| 27 | Robinia akacjowa | 146/46 |  |  |
| 28 | Robinia akacjowa | 140/44 |  |  |
| 29 | Jesion wyniosły | 90/29 |  |  |
| 30 | Jesion wyniosły | 90/29 |  |  |
| 31 | Żywotnik zachodni | 153/48 |  |  |
| 32 | Żywotnik zachodni | 135/43 |  |  |
| 33 | Dąb czerwony nr 851 | 186/59 |  |  |
| 34 | Dąb czerwony nr 851 | 130/41 |  |  |
| 35 | Klon jawor | 180/57 |  |  |
| 36 | Topola biała | 170/54 |  |  |
| 37 | Robinia akacjowa | 164/52 |  |  |
| 38 | Jesion wyniosły | 264/84 |  |  |
| II. Frezowanie pni |  |  |  |  |
| Suma średnic drzew z poz. od 1- 38 |  | 1638 |  |  |
| Wycinka drzew |  |  |  |  |
| Frezowanie pni |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy drzewa objęte zakresem prac.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia  drzew przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3. W ramach usługi Wykonawca dokona :

-   wycięcia drzew,

-   wywiezienia odpadów gałęzi i konarów pochodzących z wycinki i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

-  wyfrezowania pni po usuniętych drzewach do głębokości 10 cm poniżej poziomu terenu,

-  uprzątnięcie zrębków po frezowaniu i wycince .

4. Odpady drewna powstałe podczas wykonywania prac (zrębki, gałęzie itp.) Wykonawca

Zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

5.  Drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zwiezie na teren własnej bazy względnie zabezpieczy

je na terenie objętym pracami do czasu dokonania jego obmiaru.

6. Obmiar drzew   zostanie przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności sporządzony zostanie protokół

określający pozysk drewna. Drewno przygotowane do obmiaru powinno być ułożone w sposób

umożliwiający przeprowadzenie pomiarów.

7. Wykonawca odkupi materiał pozyskany z wycinki wg cen jednostkowych dla drewna

wyliczonych jako średnia cena drewna opalowego miękkiego i twardego w nadleśnictwach:

Jarosław, Sieniawa i Kańczuga aktualnych na dzień podpisania umowy.

8. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania

sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac

Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego. Teren po wycince powinien być

wyrównany i oczyszczony z pozostałości roślinnych.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

10.Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.

Zadanie 2. Pielęgnacja nasadzeń drzew w lesie komunalnym położonym we wsi Radawa na obszarze 0,8 ha.

Zadanie polega na wykonaniu pielęgnacji nowych nasadzeń drzew w lesie komunalnym położonym we wsi Radawa ( działka  nr 802/1 ) polegającej na wykoszenia chwastów na terenie nasadzeń z wyraźnym odsłonięciem młodych sadzonek drzew.

- KOSZTORYS OFERTOWY

- Na wykonywanie pielęgnacji nasadzeń w lesie komunalnym w Radawie

- stanowiących mienie Gminy Miejskiej Jarosław

| lp | Rodzaj zadania | powierzchnia | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 2. Pielęgnacja nasadzeń drzew w lesie komunalnym położonym we wsi Radawa na obszarze 0,8 ha. ( zastosowano stawkę 0,58 zł netto za 1m2 terenu koszenia) |  |  |  |  |
| pielęgnacja - koszenie |  | 8000 m2 |  |  |
| Pielęgnacja nasadzeń |  |  |  |  |

Warunki wykonywania prac.

1. Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego

ustalone zostaną ustalenia co do kolejności prowadzenia prac na tym terenie i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy zadania objęte zakresem prac.

2. Wykonawca jest obowiązany do wykonywania robót przy zachowaniu obowiązujących

przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3. Odbiory  robót  będą dokonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.

Warunki odbioru prac.

Koszenie terenu objętego nowym winno odbyć się we wskazanym w umowie terminie. Koszenia należy dokonać na wysokości nie wyższej niż 6 cm od powierzchni gruntu. Urobek winien być wygrabiony lub rozdrobniony na miejscu a sadzonki wyraźnie odsłonięte. Nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych sadzonek będących efektem wykonywania prac.