### UMOWA

„Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych/publicznych
 w 2025 roku ”

Dnia    .......... r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław reprezentowaną przez:

Pana………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani…………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zwanego dalej „Wykonawcą”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 11,  Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu „Remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2025 roku obejmujące: drogi publiczne, drogi wewnętrzne”.

§2

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. lub do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

- Wykonawca  ponosić  będzie  całkowitą  odpowiedzialność za  prowadzone roboty 
i zobowiązany jest w szczególności do:

- stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- zapewnienia całodobowej stałej łączności telefonicznej pomiędzy nim a Zamawiającym,

- dziennego zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem do godz. 9 00 Zamawiającemu miejsc prowadzenia robót w danym dniu (tel.16 624 87 74., e-mail : robert.bembnowicz@um.jaroslaw.pl),

- zapewnienia  całodobowej   dyspozycyjności   do  wykonania  robót  awaryjnych   (tj.   usunięcie ubytków, zapadlisk, pęknięć i innych uszkodzeń w nawierzchniach dróg i ulic powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa   i   płynności   ruchu  drogowego, wymagających  niezwłocznego przystąpienia do robót) polegającej na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca awarii w czasie 60 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego i przystąpienia do usunięcia awarii w czasie 12 godz.

- unieszkodliwiania  lub  zagospodarowania  materiałów z  rozbiórek  (odpadów)  oraz  rozliczenia  się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie przed zakończeniem umowy oświadczenia o  dokonaniu unieszkodliwienia  lub  zagospodarowaniu  tych  materiałów, jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art.3 ust.1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  jest wytwórcą i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwiania  lub   zagospodarowania  zgodnie  z obowiązującymi   przepisami   prawa  w  sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego,

- ustalenia właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego i zlecenia im nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- w przypadku wystąpienia kolizji zleconych  robót z istniejącą siecią  uzbrojenia po akceptacji  przez Zamawiającego konieczności jej przebudowy Wykonawca zobowiązany jest do podzlecenia tych robót firmie specjalistycznej lub właścicielowi urządzenia,

- przedstawienia w trakcie odbioru atestów na zabudowane materiały, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art.10 ustawy Prawo budowlane i STWiORB,

- zapewnienia  potrzebnego  oprzyrządowania,   potencjału   ludzkiego  oraz   materiałów wymaganych   do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót, oraz wykonania tych badań na własny koszt,

- przekazania Zamawiającemu materiałów z odzysku nadających się do ponownego wbudowania na miejsce składowania lub wbudowania na terenie miasta 
z załadunkiem i rozładunkiem,

- dokonywania wspólnych objazdów miasta z przedstawicielem Zamawiającego w celu przeglądu dróg pod kątem ich stanu technicznego, bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i pieszego.

- Roboty wykonywane będą każdorazowo na podstawie zlecenia określającego przedmiot 
i zakres robót oraz termin ich wykonania ( w zleceniu ujęte zostaną również wcześniej wykonane roboty awaryjne, których sposób realizacji podany jest w ust. 2 lit. d)

§3

- Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie  kosztorysowo - ilościowe (cena ryczałtowa za jednostkę obmiaru danego elementu  robót pomnożona przez ilość faktycznie wykonaną) zgodnie z oferowanymi przez Wykonawcę cenami, wyszczególnionymi w protokole z negocjacji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca  powinien  wykonać każde z  poniższych poleceń:

1/ zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem robót,

2/ pominąć jakieś roboty

3/ wykonać dodatkowe roboty niewyszczególnione w protokole z negocjacji.

- Roboty o zakresie niewyszczególnionym będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wyliczonym na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych – KNNR, KNR, sprawdzonej  przez Zamawiającego książki obmiarów robót i zastosowaniem składników kalkulacyjnych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, tj.

1/ stawka roboczogodziny ……. zł

2/ koszty ogólne ……………….%

3/ zysk ………………………….%

4/ koszty zakupu ………………%

5/ ceny materiałów i sprzętu nie wyższe od średnich cen podanych w publikacji „sekocenbud" za III kw. 2024 r., a w przypadku ich braku wg cen zakupu ( z faktur).

- Wynagrodzenie realizowane będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu  21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto wskazane na fakturze.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów robót podpisany przez kierownika robót i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Ponadto Wykonawca dołączy do rozliczenia dokumenty z ważenia (Wz) wbudowanych materiałów, jeżeli jednostką masy w kosztorysie powykonawczym jest „t” (tona), „kg” (kilogram). Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia stanu robót w ciągu 7 dni od daty dostarczenia dokumentów.

- Łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 925 000.00 zł brutto

(słownie zł. dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy ) w tym podatek VAT 172 967,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) w całym okresie trwania umowy.

- na drogi publiczne – 725 000,00 zł

- na drogi wewnętrzne – 200 000,00 zł

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za   pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

a/ jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

b/ jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

- Minimalna wartość przedmiotu umowy przy ograniczeniu jego zakresu ustala się na poziomie 80% kwoty o której mowa w ust. 6.

§ 4

      - Strony niniejszej umowy ustalają zasady wprowadzenia zmian w wysokości  wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

      - Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się po upływie 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym zawarto umowę. Zmianie wynagrodzenia mogą podlegać jedynie kwoty dotyczące robót wykonanych w terminie umownym po upływie 6 miesięcy trwania umowy.

      - Strony ustalają, iż podstawą uprawniającą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które na dzień zawarcia umowy wynosiło ………………. zł brutto.

      - Jeżeli na koniec 6-cio miesięcznego okresu trwania umowy podstawa, o której mowa w ust. 3 wzrośnie co najmniej o 15 % w porównaniu do jej wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy uznaje się, że spełniona zostaje przesłanka uprawniająca Wykonawcę  do żądania ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia, obrazującego czy i w jakim stopniu zmiana przyjętej podstawy wpłynęła na koszt realizacji umowy, w tym wzrostu cen i materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, zawartego w ofercie.

      - Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi zmiany wynagrodzenia przedstawiając swoje stanowisko.

      - Zmiana wynagrodzenia w niniejszym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie rekompensować wzrost kosztów, jakie będzie ponosił w związku z realizacją umowy.

      - Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5%  wynagrodzenia określonego w § 3 ust 6.

§ 5

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ; .................

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie   Prawo   Budowlane.

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:  ……………………….

§ 6

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu ustalonego zakresu robót w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  wyznaczonego w protokole odbioru, przeglądu terminu na usunięcie wad.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5. 000 zł.

d) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom   - w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości  5. 000 zł.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.                        5.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zamawiający zobowiązuje się do ich odbioru w terminie do 2 dni lub poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  robót w formie pisemnej.

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2. dokonany zostanie komisyjnie z udziałem    przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego

4   W dniu  odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy, książkę obmiarów,  i ustalenia technologiczne wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST, atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.4.

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych . W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.5.

9. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane  w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust.7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres:

1/  Elementy robót nr 4,5,6,7 kosztorysu stanowiącego załącznik do protokołu z negocjacji  -  24 miesięcy

2/  Elementy robót nr 1,2,3,8,9,10,11 kosztorysu stanowiącego załącznik do protokołu z negocjacji    -  12 miesięcy

od dnia odbioru końcowego.

3/ Elementy robót nr 12 kosztorysu stanowiącego załącznik do protokołu z negocjacji – 6 miesięcy na oznakowanie poziome narażone na częste najeżdżanie kołami pojazdów i 12 miesięcy na oznakowanie poziome narażone sporadycznie na najeżdżanie kołami pojazdów.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach określonych w art. 456 Prawo Zamówień Publicznych

- w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym , uzasadnionym technicznie terminie , nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy  niż 7 dni  robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania  Zamawiającego nie podjął  ich w okresie 7 dni  roboczych  od dnia doręczenia  Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął  robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Strony ustalają, że całość przedmiotu umowy zostanie wykonana osobiście przez Wykonawcę.

§ 11

      - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do  art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkie osoby które wykonywać będą czynności w zakresie przedmiotu umowy o których mowa w § 1 umowy a których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności wynikających z umowy.

      - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust.1

      - W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 raportu stanu 
i sposobu zatrudnienia Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

      - W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust 4 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej  przedstawionym zakresie:

1/ Zmiany terminu zakończenia  robót budowlanych w przypadku:

a)  wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają  prowadzenie robót,

b) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości  dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

c) konieczność uzyskania  niemożliwych  do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów.

2/ W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi  wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.

3/ Zmiany w zakresie materiałów , parametrów technicznych, technologii wykonania , sposobu i zakresu  wykonania umowy  w przypadku:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od  projektu,

c)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,

d) wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu  innych rozwiązań  technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

2. Wymienione w ust.1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający  może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia  żądanej zmiany.

4. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu  niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca  dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 13

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15

- Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, jej  wykorzystania wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku z zawarciem i realizacja Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  dla osób wskazanych przez wykonawcę zamówienia.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem (ADO) danych osobowych osób reprezentujących                        Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby                                   do kontaktu/realizacji i reprezentacji  jest Burmistrz Miasta Jarosławia,                        adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław.  Kontakt z Administratorem                           za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624-87-01                     lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie:                  16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator przetwarza dane osobowe:

- osób reprezentujących Wykonawcę, które będą przetwarzane                                na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie                    do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy,

- osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, nr telefonu i miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia                                    oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania;

- Państwa dane osobowe Administrator pozyskał od Wykonawcy zamówienia, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do reprezentowania/ kontaktu  w związku z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy / prowadzonego postępowania;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy                         oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- odbiorcami  Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne współpracujące z Administratorem;

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji;

- podanie danych osobowych jest niezbędne do  zawarcia (w przypadku osób reprezentujących wykonawcę)  i jej wykonania (w przypadku osób wskazanych do realizacji). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

- Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Protokół z negocjacji – załącznik nr 1,

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: